- 合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目（二期）静压车间工程设计 招标公告

一、招标编号：E341502001001794

二、项目名称：合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目（二期）静压车间工程设计

三、项目实施地点：安徽合力（六安）铸造有限公司，即安徽省六安市金安经济开发区长淮路188号。

四、项目实施主体（招标人）：安徽合力（六安）铸造有限公司

五、项目实施主体（招标人）地址：安徽省六安市金安经济开发区长淮路188号。

六、项目类型：	  工程类    þ  服务类   ¨ 货物类

七、招标方式	：公开招标

八、项目概况及投资规模：本项目新建年产4万吨箱/桥、箱/壳类铸件的静压线车间，建筑面积为29116.5㎡，总投资约3亿。

九、资金来源：企业自筹

十、计划工期	：（1）设计总工期：合同签订之日起125日历日；（2） 初步设计周期为45日历日。其中合同签订后14日历日内提供设计完成的总图；（3）施工图设计周期为80日历日。其中初步设计完成后40日历日内提供建筑、结构及配套公用安装、厂区施工图纸，其余施工图设计在40日历日内完成。

十一、投标人资质、资格要求：

1、投标人须具备以下工程设计资质之一：

（1）同时具备建筑行业（建筑工程）专业工程设计甲级资质和机械行业工程设计甲级资质；

（2）同时具备建筑行业工程设计甲级资质和机械行业工程设计甲级资质；

（3）工程设计综合甲级资质；

2、投标人业绩要求：近五年以来（自投标截止时间向前追溯5年），投标人至少完成一个单项合同总建筑面积不低于20000㎡的工业厂房设计业绩；

备注：（1）近五年以来（自投标截止时间向前追溯5年），是以设计委托合同（或初设批复文件或审图合格证或施工许可证或施工许可结果查询网页截图或竣工验收证明文件或业主（或合同甲方）证明）上落款时间为准。(2)业绩证明须提供设计委托合同，以及初设批复文件或审图合格证或施工许可证或施工许可结果查询网页截图或竣工验收证明文件或业主（或合同甲方）证明原件扫描件，上述证明材料须能体现出建筑面积、设计内容等评审指标，如建筑面积无法体现的则须另行提供建设单位盖章的书面证明材料原件扫描件佐证，否则不予认可。（3）本项所述工业厂房指直接用于生产或为生产配套的各种房屋，包括主要车间、辅助用房及附属设施用房。凡工业、交通运输、商业、建筑业以及科研、学校等单位中的厂房都应包括在内。工业厂房除了用于生产的车间，还包括其附属建筑物。

3、项目负责人(设计负责人)资质要求：设计负责人：具有国家一级注册建筑师资格并具有高级工程师职称。

4、其他主要人员要求：除投标项目设计负责人外， 本项目其他主要人员配备要求如下：（1）建筑专业设计人员不少于2人，其中具备一级注册建筑师资格人员不少于1名；（2）结构专业设计人员不少于2人，其中具备一级注册结构工程师资格人员不少于1名；（3）给排水专业设计人员不少于1人，其中具备注册公用设备工程师（给水排水）资格人员不少于1名；（4）电气专业设计人员不少于1人，其中具备注册电气工程师（供配电）资格人员不少于1名；（5）暖通空调专业设计人员不少于1人，其中具备注册公用设备工程师（暖通空调）资格人员不少于1名；（6）动力专业设计人员不少于1人，其中具备注册公用设备工程师（动力）资格人员不少于1名；（7）特构专业设计人员不少于2人，其中具备一级注册结构师资格人员不少于1名；（8）总图专业设计人员不少于1人；（9）造价专业人员不少于1人，其中具备一级造价工程师资格人员不少于1名。备注：（1）投标文件中配备的设计负责人及其他主要人员须提供所要求相关证书的原件扫描件及所属单位为其缴纳社保的社保证明材料。相关资质证书须注册在投标人单位。社保证明材料评审时以投标人所属社保机构出具的包括投标截止日所属月份（含）为基点起往前计算已经过去的连续 5 个月内不少于连续缴费 3 个月的设计负责人及其他主要人员社保缴费清单等社保缴费证明原件扫描件为准（例：7 月 19 日开标，则连续 5 个月是指 7 月、6 月、5 月、4 月、3 月；连续 3 个月是指 7 月、6 月、5 月或 6月、5 月、4 月或 5 月、4 月、3 月，其他类推）。社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构；如为事业单位参与投标，投标文件中须提供该事业单位为其社保缴费的证明材料。如为事业单位附属的投标人参与投标，投标文件中须提供投标人所属事业单位为其社保缴费的证明材料，同时提供该事业单位出具的投标人为其附属单位的证明材料。无社保缴费证明或提供的社保缴费证明不满足招标要求的，其投标资格无效（如年满 60 周岁无法提供社保缴费证明的，可提供聘用合同原件扫描件和包括投标截止日所属月份（含）为基点起往前计算已经过去的连续 5 个月内不少于连续发放 3 个月的加盖银行印章的能体现聘用企业名称及拟委任设计负责人及其他主要人员姓名的工资打卡流水账单原件扫描件；（2）同一人具有多类专业资格的只计取一个专业，以投标人提供的“拟委任的主要人员汇总表”为准。

十二、招标范围：（1） 初步设计：包含静压车间和相关厂区。（2）施工图设计：内容通常包括但不限于以下内容：工艺设计，建筑设计，结构设计，给水、排水、循环水设计，通风、除尘设计，动力设计，电气设计，弱电设计，总图设计，环保工程设计，劳动安全卫生方面的设计，）消防设计，特构设计，厂区附属设施设计，本项目相关其他设施设计；满足机械工业工程建设项目施工图设计标准。

十三、标段数：1   个

十四、公告发布时间：2023年 11月 17  日

十五、公告发布媒介：六安市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.luan.gov.cn）

安徽省公共资源交易监管网（http://ggzy.ah.gov.cn）

安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn）

全国公共资源交易平台（http://www.ggzy.gov.cn）

十六、项目开标时间：2023年 12 月 7 日 10 时 00 分

十七、招标文件获取及费用支付方式：

1、获取时间：2023 年11月17日至 2023年12月7日10时00   分

2、费用支付：网上免费下载（含答疑澄清文件等）

十八、资格审查方式：资格后审

十九、评标办法：综合评估法

二十、其他注意事项：

1、投标人应具有独立法人资格，投标文件所报的项目班子组成人员必须是本单位的人员。

2、本项目免收投标保证金。

3、本工程招标文件（含附件资料、答疑澄清文件等）均从六安市公共资源交易网（ggzy.luan.gov.cn）下载。

4、投标人通过六安市公共资源电子交易系统提出疑问的截止时间为 2023 年11月21日17时00分，招标人网上集中统一答疑时间为  2023 年 11 月 22 日，开标时间与投标文件递交截止时间为同一时间即 2023  年 12 月 7 日 10 时 00 分。

5、 按照招标投标法实施条例第22条规定，投标人通过六安市公共资源电子交易系统提出异议的截止时间为投标截止时间10日前。招标人自收到异议之日起3日内通过电子交易系统答复，所有潜在投标人在投标截止时间前有义务自行查询，否则造成的一切后果由投标人自行承担。在规定的提出异议的截止时间前投标人未对招标文件提出异议的，凡在评审过程中涉及的任何评审争议均以招标人和招标代理机构解释为准。异议函范本详见

（http://ggzy.luan.gov.cn/zcfg/005001/005001003/005001003002/20211017/188f2ff0-05ba-4c14-aed9-16eb553f566d.html）

6、有意向参与本项目投标的投标人，应在投标截止时间前自行在六安市公共资源电子交易系统(http://183.162.78.64:9016/TPBidder)下载招标公告、补充公告、招标文件和澄清文件等资料。

7、投标人自行在安徽省公共资源交易市场主体库中填报企业基本信息、企业和项目经理业绩、企业和项目经理获奖等相关信息。投标人自行更新、维护本单位信息。以上所有信息的真实性、准确性和完整性由投标人负责。

安徽省公共资源交易市场主体库注册联系电话：

010-86483801转5-2

六安市公共资源交易平台电子交易系统联系电话：

400-998-0000

六安市公共资源交易平台电子交易系统CA证书办理机构：

安徽CA（安徽省电子认证管理中心有限责任公司）联系电话：400-880-4959

CFCA（江苏翔晟信息技术股份有限公司）联系电话：025-66085508

- 投标人应按本项目招标公告、招标文件的要求，在投标截止时间前将评标要求提交的资质资格及社保缴费证明、奖项、业绩、荣誉等相关资料原件的扫描件录入市场主体信息库中。投标人在制作投标文件时，须将招标文件要求的资质资格、社保缴费证明、奖项、业绩、荣誉等相关资料原件扫描件编入投标文件中，评标委员会在评审时以投标文件编入的信息原件扫描件为评审依据。投标人须确保投标文件编入的前述资料的原件扫描件与用于市场主体库录入的原件扫描件的真实性完全一致。完税证明、银行授信文件、预授信文件（意向函或授信承诺函）等涉及企业秘密的资料，由投标人将其原件的扫描件直接编入投标文件。也可将其原件的扫描件在录入市场主体库“其他信息”（该栏目属于不对外开放查询子目）栏目后再编入投标文件，若投标人将完税证明、银行授信文件、预授信文件（意向函或授信承诺函）等涉及企业秘密的资料录入市场主体库中的对外开放查询栏目导致其他竞争主体知悉造成的后果由投标人自行负责。编入投标文件的各种证书、证照、证明、文件、业绩、奖项、荣誉以及完税证明、银行授信文件等涉及企业秘密的资料的扫描件的原件，其真实性、准确性、完整性均由投标人负责，编入投标文件的原件扫描件必须与原件一致，否则按投标无效处理。

9、投标人在下载招标文件（含工程量清单、图纸、答疑澄清文件等）过程中若遇到问题，请与软件技术支持联系，电话：400-998-0000。在咨询过程中不得透露投标人自身信息。

二十一、联系方式：

招标人：安徽合力（六安）铸造有限公司

地址：安徽省六安市金安经济开发区长淮路188号

联系人（受理异议人）：尹经理

电话：0551-63872180

招标代理机构：安徽安天利信工程管理股份有限公司

地址：合肥市祁门路1779号安徽国贸大厦

联系人（受理异议人）：胡工

电话：0551-63736770

二十二、投标保证金账号：

本项目免收投标保证金。